### ДОГОВОР № ____________

г. Старый Оскол	                     «___» _____2014 г.

__________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  _______________________, действующего   на   основании Устава,   с   одной   стороны, и  открытое акционерное общество «Теплоэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Чалова М.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору «Подрядчик» обязуется выполнить за свой риск собственными или привлеченными силами и средствами в установленный Договором срок, с использованием  собственного оборудования, а   Заказчик обязуется принять  и оплатить  результат следующей работы:____________________________________________ по адресу:____________________________	1.2.  «Подрядчик» не вправе без согласия «Заказчика» изменить объем, виды и стоимость работ, предусмотренных настоящим договором, а также приостановить работы на объектах «Заказчика» без письменного согласования с последним. Всякие изменения и согласования фиксируются в отдельных протоколах, являющихся неотъемлемой частью данного договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.	  Общая стоимость выполняемых работ составляет ____________________, в том числе НДС 18% ___________________________) (Приложение № 1).

2.2.  Основанием для оплаты работ является оформленный в установленном порядке акт сдачи-приёмки выполненных работ. Оплата осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения Заключения экспертизы промбезопасности, согласованного в Ростехнадзоре и подписания Сторонами акта сдачи-приёмки работ.

2.3. «Подрядчик» передаёт «Заказчику» оформленную счёт-фактуру по форме и в сроки в соответствие с действующим законодательством (ст. 168  п. 5.6 ст. 169 НК РФ).

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ: согласно графику мая по сентябрь 2014 года (приложение № 2).

3.2.По результатам проведенной работы «Заказчику» выдается заключение за подписью руководителя экспертной организации о соответствии (несоответствии) условий эксплуатации опасных объектов требованиям промышленной  безопасности__________________________________.

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. За  неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2.Все разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего договора или в связи с ним, должны быть урегулированы путём переговоров между сторонами.

4.3.Если сторонам не удалось прийти к соглашению, спорные вопросы передаются       заинтересованной стороной в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Заказчик вправе расторгнуть Договор в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 10 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, влекущего увеличение сроков окончания Работ более чем на  один месяц;

- систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ;

- аннулирования лицензий и других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ.

5.2. Договор, может быть, расторгнут по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным   вследствие   действия   чрезвычайных   и   непредотвратимых   при   данных условиях обстоятельств, а именно; пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, и иных обстоятельств подобного характера. В этом случае исполнение обязательств по настоящему Договору   приостанавливается   на   период   действия   форс-мажора.   Факт   наступления обстоятельств      непреодолимой      силы      должен      быть      подтверждён      заключением соответствующих государственных органов.

6.2.Сторона, для которой создалась невозможность исполнение обязательств по настоящему Договору,  обязана  в течение  3  (Трех) дней   известить другую  Сторону наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

6.3.	Если  обстоятельства  форс-мажора  и   их   последствия  будут  продолжаться   в течение 2  (Двух)  месяцев,  то любая  из  Сторон  вправе  прервать действие Договора в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону.

7.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1.	Настоящий  Договор   вступает  в  силу  с   момента  его  подписания  обеими Сторонами и действует до «01» октября 2014 г.

7.2.	Любые    изменения    или    дополнения    к    настоящему    Договору    будут
действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

7.3.	Настоящий  Договор  составлен  в двух  подлинных  экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| ОАО «Теплоэнерго» |  |
| 309507, Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ватутина, 83 |  |
| ИНН/КПП 3128089632/312801001 |  |
| р/с 40702810700030001549 |  |
| к/с 30101810700000000711 |  |
| В Старооскольский ф-л ЗАО УКБ «Белгородсоцбанк» ИНН/ КПП 3123004233/312802001(банка) |  |
| БИК 041424711 |  |
| Генеральный директор __________________М.С. Чалов |  |

Приложение №2 договору №	от	2014г.

"Утверждаю"

и.о. Главного инженера ОАО "Теплоэнерго"  Дмитриев В.Н.

График

Технического освидетельствования и диагностирования объектов ОАО "Теплоэнерго"

на 2014 год.

| № п/п | регистра ционный номер | Наименование объекта | Год ввода в эксплуат ацию | Виды работ | Дата проведения ТОиД | Дата предоставления документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кжм |
| 1 | К 8047 | Котел КВГМ-100№1 | 1976 | во, ги, д | июль | сентябрь |
| 2 |  | Мазутный резервуар №2 |  | Д | МЭЙ | июль |
| КЮЗР |
| 1 | К -8003 | Котел ПТВМ №3 | 1973 | во, ги, д | июль | сентябрь |
| 2 | ПТ-14 | Паропровод ПТ-14 |  | Н.О. | май | июнь |
| Углы |
| 1 | К-53 | Котел ДЕВ 16/14 №1 | 1997 | во, ги, д | август | октябрь |
|  |  | экономайзер Э -54 |  |  |  |  |
|  |  | Котельная | кв. Старая Мельница |  |  |
| 1 |  | БакГВС V=14m3 |  | д | июнь | август |
| Котельная с. Шаталовка |
| 1 |  | БакГВС V=12,5m3 | 2002 | д | июнь | август |
| Котельная с. Роговатое (д/сад) |
| 2 |  | БакГВС V=16m3 |  | д | июнь | август |