Договор № _____

На выполнение работ по капитальному строительству блочно-модульной котельной мощностью 3,4 МВт

г. Старый Оскол                                                                                                      «___»________2015г.

Открытое акционерное общество «Теплоэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Гончарова Анатолия Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________________________ в лице ______________________________________________ действующего на основании _____________________ ________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор по результатам проведения открытого конкурса (извещение № ________________), победителем которого объявлен «Подрядчик», о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному строительству блочно-модульной котельной мощностью 3,4 МВт для теплоснабжения школы, детского сада, жилых домов с. Монаково (комплексный проект ТКУ-3,4 МВт и индивидуальными дымовыми трубами на едином несущем каркасе с положительной экспертизой промышленной безопасности, поставка и монтаж ТКУ-3,4 МВт с дымовой трубой, пуско-наладочные работы).

1.2. Работы, указанные в п.1.1. настоящего Договора, (далее именуемые Работы), выполняются в объеме и в сроки, предусмотренные договором, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и с техническими требованиями и нормами  в области проектирования и строительства соответствующих СНиП, СанПиН, ПУЭ, ФЗ-116. и иных НПА  РФ регулирующие данный вид деятельности.

1.3. Подрядчик обязуется завершить работы и сдать объект, готовый к эксплуатации, в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке и согласно графика выполнения работ (Приложение №2).

- Цена договора, порядок и форма расчетов

2.1. Цена Договора, составляет _______________, в том числе НДС 18%

Цена договора включает стоимость следующих этапов:

1. проектирования;

2. изготовления котельной МВКУ – 3Г, изготовление дымовой трубы стальной теплоизолированной, состоящей из 3 (трех) стволов и поставка;

3. монтажных работ на месте монтажа;

4. режимно-наладочных работ.

2.2. Цена Договора, указанная в п. 2.1 Договора, включает все расходы Подрядчика, связанные с качественным, досрочным и (или) своевременным выполнением Работ является твердой и изменению не подлежит

2.3. Детализация Цены Договора приведена в Приложении №3 («Цена Договора»). Стороны понимают и признают, что Договорная Цена не изменяется.

- Условия оплаты

3.1. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

3.1.1. Расчет производится поэтапно в соответствии с п. 2.1. договора. Расчет за каждый этап производится после выполнения полного объема работ этапа на основании актов выполненных работ. Расчет  за  последний этап производится после предоставления исполнительной документации и отчетов ПНР с режимно-наладочными испытаниями, согласованных в Ростехнадзоре.

3.2. Датой  оплаты считается дата поступления  денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

- Права и обязанности Сторон

4.1.  По настоящему Договору Подрядчик:

4.1.1. Обязуется выполнить Работы, включая изготовление и поставку Оборудования, в объеме и сроки, предусмотренные Договором.

4.1.2.  Гарантирует качество выполненных Работ  и их соответствие требованиям Договора, Нормативной документации, Технической документации.

4.1.3. Своими силами и средствами обеспечивает получение всех необходимых профессиональных допусков, ордеров, разрешений и лицензий на право производства Работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, а также получение всех необходимых разрешений и согласований на производство Работ от уполномоченных государственных органов и заинтересованных организаций, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы. В случае наложения на Заказчика административного взыскания и/или производства последним вынужденных расходов по исполнению предписаний надзорных органов в связи с неисполнением Подрядчиком норм Применимого права, Подрядчик обязан в срок не более 5 (Пяти) дней с момента предъявления требования Заказчиком возместить Заказчику расходы в полном объеме, а также все причиненные в данной связи убытки.

4.1.4.   Обязуется выполнять указания Заказчика без дополнительной оплаты, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора, за свой счет устранять недостатки в выполненных Работах.

4.1.5. Перед началом строительно-монтажных работ  разработать Проект производства работ (ППР) и утвердить его в установленном Нормативной документацией порядке. Место проведения Работ должно быть ограждено Подрядчиком в соответствии с требованиями Применимого права.

4.1.6. Обязуется своевременно выполнять Работы квалифицированным персоналом, достаточным для выполнения Работ по Договору.

4.1.7. Несет ответственность за качество результата Работ, выполненных по Договору, в соответствии с Применимым правом и условиями Договора.

4.1.8 Обязан обеспечить контроль над соответствием результата выполненных Работ обязательным правилам, государственным стандартам, Технической и иной документации.

4.1.9. Обязан осуществить собственными силами и за свой счет доставку и разгрузку материалов, используемых при выполнении Работ или возникших в результате выполнения Работ, оборудования и техники, используемой при выполнении Работ.

4.1.10. Гарантирует соответствие используемых материалов и Оборудования требованиям Нормативной документации, стандартов и техническим характеристикам, установленным для данного вида материала, и условиям Договора. Стороны понимают и признают, что применяемые материалы и Оборудование должны быть в обязательном порядке согласованы с Заказчиком.

4.1.11. Обязуется привлекать для исполнения обязательств по Договору третьих лиц (субподрядные организации) исключительно с предварительного письменного согласия Заказчика; обязуется нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение субподрядными организациями Работ по Договору, за координацию их деятельности.

4.1.12.  Обязуется выполнять требования по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды, а также обеспечить выполнение необходимых мероприятий по противопожарной безопасности, по технике безопасности, и соблюдение правил санитарии и иных общеобязательных требований.

4.1.13. Обязуется не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои права и обязанности по Договору без предварительного письменного согласия Заказчика. Нарушение данного положения является основанием для расторжения Заказчиком настоящего Договора в одностороннем порядке.

4.1.14.  Обязуется не использовать какие либо документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него информацию, кроме как в целях реализации настоящего Договора.

4.1.15. Несет ответственность за организацию и безопасное производство выполняемых Работ, обучение и аттестацию своего персонала, за проведение вводного и иных видов инструктажей на месте выполнения Работ.

4.1.16.  Информирует Заказчика о любых аварийных ситуациях и несчастных случаях, происшедших у Подрядчика на месте выполнения Работ, и проводит их расследования.

4.1.17.  Обеспечивает поддержание чистоты и порядка на месте выполнения Работ (рабочих местах и ремонтных площадках), уборку и сдачу Заказчику места выполнения Работ по окончании Работ.

4.1.18. Обязуется письменно в срок не менее чем за 48 (сорок восемь) часов информировать Заказчика о начале приемки отдельных ответственных узлов, конструкций и Скрытых работ, а также при необходимости обеспечить присутствие представителей уполномоченных организаций и Государственных органов при приемки Скрытых работ.

4.1.19. Приемка Скрытых работ осуществляется путем подписания Сторонами соответствующих актов. В случае несоблюдения указанного в настоящем подпункте порядка приемки, Подрядчик по требованию Заказчика обязан вскрыть за свой счет любую часть Скрытых работ, а затем восстановить ее.

4.1.20.  Обязуется передать Заказчику вместе с результатом Работ Проектную, Техническую документацию, Исполнительную документацию и информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Заказчиком Объекта.

4.1.21. Обязуется выполнить в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в других разделах Договора. Обязуется представлять Заказчику (по его требованию) любую информацию и документацию в связи с выполнением Работ по Договору предусмотренную договором и действующим законодательством РФ

Подрядчик обязан в трехдневный срок со дня подписания Договора предоставить Заказчику документы и сведения, раскрывающие информацию в отношении всей цепочки собственников Подрядчика, включая бенефициаров (т.е. информацию о лицах, которые получают прибыль от деятельности компании, или о ее собственниках) а также в случае каких-либо изменений в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах собственников, представлять Заказчику информацию об изменениях в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

  - По настоящему Договору Заказчик:

4.2.1.Обязуется передать Подрядчику технические условия подключения к сетям (теплоснабжения, горячего водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, водопровода и канализации)

4.2.2. Обязуется передать Подрядчику по акту Строительную площадку до начала производства Работ.

4.2.3. Обязуется принять выполненные надлежащим образом Работы.

4.2.4. Обязуется оплатить выполненные Подрядчиком Работы в соответствии с условиями Договора.

4.2.5. Вправе предоставить Подрядчику помещения для складирования материалов, инструментов, приспособлений, специальной одежды и прочего имущества Подрядчика.

4.2.6. Обязуется выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора.

4.2.7. Заказчик вправе:

Контролировать исполнение Подрядчиком всех видов Работ в любое время в течение всего периода их выполнения; определять соответствие выполненных Работ требованиям нормативно-технической документации и условиям Договора.

Проверять деятельность Подрядчика в части соблюдения им требований природоохранного законодательства и санитарного состояния территории.

Заказчик вправе осуществлять входной контроль оборудования и материалов, используемых Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору.

5 . Разработка проектной документации

  - Разработанная Подрядчиком проектная документация должна по содержанию и комплектности соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

  - Исполнитель обязуется в минимально возможный срок и за собственный счет устранить недоделки и несоответствия заданию на проектирование и настоящему контракту.

  - Приемка и оценка данного этапа  работ осуществляется после согласования Подрядчиком проектной документации в Ростехнадзоре и определяется в соответствии с требованиями действующих законодательных и нормативно-технических документов и задания на проектирование.

5.4. Перед согласованием проектной документации  в Ростехнадзоре, Подрядчик согласовывает        проектную документацию с Заказчиком.

5.5. Прохождение экспертизы проектной документации осуществляет «Подрядчик» в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Поставка Оборудования

6.1. Подрядчик поставляет изготовленное по индивидуальному проекту Оборудование в         соответствии со Спецификацией  в сроки, обеспечивающие выполнение Работ и установленные Договором. Доставка осуществляется силами подрядчика до места монтаж расположенного по адресу: Белгородская область, Старооскольский район,   с. Монаково, ул. Центральная, 51а.

6.2.  Подрядчик обязуется одновременно с Оборудованием (с каждой партией Оборудования) передать Заказчику следующие документы на Оборудование:

- Ттоварную  накладную ТОРГ-12 в 2-х экз.;

- оотгрузочную  документацию,

- ттоваросопроводительную документацию,

- ддокументы, подтверждающие качество товара, в том числе  сертификат качества,

- иинструкции по эксплуатации на русском языке в трех  экз.,

- ддокумент, подтверждающий гарантийные обязательства Подрядчика (сервисная книжка, гарантийный талон и пр.)

- ддокументы Подрядчика, обосновывающие размер стоимости Оборудования, в том числе, договоры, накладные, счета-фактуры, платежные документы;

- ооригиналы документов заводов-изготовителей на поставляемое Оборудование (сертификаты, паспорта и т.д.), подтверждающих надлежащее качество оборудования и материалов.

В случае поступления Оборудования без указанных документов (всех или части)  Заказчик вправе принять поставленное Оборудование и назначить Подрядчику разумный срок для предоставления недостающих документов. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком  обязанности по передаче указанных документов в установленный Заказчиком срок, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.

Подрядчик обязан уведомить Заказчика о готовности Оборудования к передаче Заказчику не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты поставки.

6.3.Датой поставки считается дата передачи Оборудования от Подрядчика к Заказчику на Объекте и подписания документов.

6.4.Приемка Оборудования осуществляется по товарной накладной (по форме ТОРГ-12) и дополнительно оформляется актом о приеме (поступлении) оборудования (по форме ОС-14), а также при наличии у представителя Заказчика доверенности.

6.5.В случае обнаружения несоответствия принимаемого Оборудования по количеству, Заказчик принимает и подписывает товарную накладную и акт о приеме (поступлении) оборудования только на Оборудование, соответствующее условиям настоящего Договора. Подрядчик обязан допоставить Оборудование, а в случае, если недопоставка повлияла на соблюдение сроков выполнения работ, Подрядчик несет ответственность за просрочку, предусмотренную Договором.

6.6.Приемка Оборудования по качеству и комплектности осуществляется в рамках приемки Работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору.

6.7.Незамедлительно после приемки Оборудования и подписания Сторонами товарной накладной и акта о приеме (поступлении) Оборудования Заказчик передает принятое Оборудование Подрядчику в монтаж, что оформляется соответствующим актом о приеме-передаче оборудования в монтаж (по форме ОС-15), составленным Подрядчиком.

6.8.Подрядчик несет ответственность за сохранность Оборудование в момент выполнения монтажных работ.

Риск случайной гибели/повреждения котельной, конструктивных элементов, оборудования и механизмов переходит от Подрядчика к Заказчику после

6.9.Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком и третьими лицами за любой вред, причиненный Оборудованием.

  - Подрядчик гарантирует, что помимо прочих требований, предъявляемых Договором, Оборудование будет подходящим и пригодным для его использования в составе Объекта с учетом климатических условий места расположения Объекта, не будет иметь дефектов и недостатков.

  - Подрядчик гарантирует, что Оборудование на дату его поставки не заложено, не находится под арестом и не обременено иным образом правами третьих лиц.  Если какие-либо указанные в настоящем Пункте гарантии впоследствии оказываются неточными или неверными, Подрядчик обязуется возместить Заказчику любые убытки, понесенные Заказчиком непосредственно в связи с тем, что Заказчик полагался на такие гарантии.

  - Приемка Оборудование (конструктивных элементов) осуществляется при наличии у представителя Заказчика доверенности. В случае отсутствия доверенности выгрузка Оборудования не осуществляться.

- Производство, пуско-наладка  и сдача-приемка Работ. Испытания.

  - Стороны перед началом выполнения Работ назначают своих представителей, ответственных за обеспечение проведения Работ.

  - Представитель Заказчика осуществляет надзор и контроль производства и качества выполняемого Подрядчиком Работ, он имеет право совершать иные действия в пределах полномочий, предоставленных ему доверенностью. Подрядчик обязан в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных и обоснованных Представителем Заказчика.

  - При выполнении Работ Подрядчик руководствуется Нормативной документацией, Применимым Правом.

  - Сдача-приемка выполненных работ по Договору производится Сторонами поэтапно согласно графику, оформляется КС 2, КС 3 и счет - фактурой - отдельно по каждому завершенному Этапу Работ.

Исполнительная документация должна быть выполнена на русском языке или переведена на русский язык. Исполнительная документация передается Заказчику в четырех экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде в формате pdf.

В течение 25 (двадцати пяти) Рабочих Дней после получения документов, Заказчик обязан рассмотреть их и, при отсутствии мотивированных возражений со стороны Заказчика, подписать такие документы.

  - При выполнении скрытых работ и/или работ, требующих предварительных испытаний или освидетельствования, их готовность подтверждается актами о положительном результате предварительных испытаний/промежуточной приемки ответственных конструкций или освидетельствования скрытых работ. Указанные акты подписываются при обязательном участии заинтересованных сторон. Акты скрытых работ должны соответствовать требованиям РД-11-02-2006.

  - 3аказчик, принявший Работы без проверки, не лишается права ссылаться на любые явные и скрытые недостатки работ, обнаруженные после приемки работ, предъявлять свои возражения по качеству Работ и требовать устранения таких недостатков и возмещения причиненных убытков.

  - Подрядчик ведет Общий и Специальные журналы работ в соответствии с требованиями РД-11-05-2007, в которых отражается весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. В любое время Заказчик имеет право проверять ведение указанных журналов. После проверки Заказчик своей подписью подтверждает записи в указанных журналах. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством выполнения Работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале. Подрядчик обязуется в указанный Заказчиком срок принять меры к устранению недостатков, выявленных и обоснованных Заказчиком.

  - Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество собственных используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным требованиям, государственным стандартам и техническим условиям, Нормативной документации, Применимому праву и условиям Договора необеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

  - Предпусковые и пусковые испытания проводятся в соответствии с графиком проведения испытаний, разработанным Подрядчиком и согласованным с Заказчиком.

  - Предпусковые и пусковые испытания проводятся в соответствии с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком Программой и методикой испытаний. Заказчик обязан рассмотреть представленную Подрядчиком Программу и методику испытаний в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения. В случае отсутствия ответа Заказчика в указанный срок Программа и методика испытаний считаются утвержденными Заказчиком.

  - Все виды испытаний проводятся в присутствии представителей Заказчика и оформляются двусторонними актами.

  - В случае успешного проведения испытаний, при условии получения Заказчиком заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного Объекта требованиям технических регламентов и Проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности Объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов, Стороны подписывают Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-14).

8. Сдача и приемка работ

8.1.Требования об устранении недостатков могут быть предъявлены в ходе выполнения работы или при ее принятии, а если нет возможности обнаружить недостатки при принятии работы, - в течение гарантийного срока. Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийных сроков, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

8.2.Акт сдачи-приемки работ готовиться представителем Подрядчика в 2 (двух) экземплярах и подписывается Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента сдачи работ.

8.3. При получении мотивированного отказа от приемки работ стороны составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработка по мотивированному отказу осуществляются сторонами в рамках требований данного договора.

9. Сроки выполнения работ

9.1. Сроки выполнения работ (этапов работ) по договору  определяются Сторонами в графике выполнения работ (Приложение). Сроки окончания работ, в том числе каждого из этапов работ, указанных в графике выполнения работ, является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ установленных договором, по вине Подрядчика.

9.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещение убытков. Договор в этом случае считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора.

9.3. Об отказе от исполнения Договора Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика (путем вручения уведомления под расписку или почтовым отправлением с уведомлением о вручении отправления адресату).

10. Качество работ

10.1. Качество выполненных работ, должно соответствовать условиям настоящего Договора, а при отсутствии или не полноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или Договором, результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в Договоре и определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного Договором использования, а если такое использование Договором не предусмотрено для обычного использования результатов работы такого рода.

10.2. Подрядчик может принять на себя по Договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

11. Гарантии

11.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ в полном объеме, предусмотренном проектной документацией и в сроки, определенные условиями настоящего Договора при исполнении Заказчиком своих обязательств;

11.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации результатов работ и использованных при их производстве материалов «Подрядчика» исчисляется с момента передачи Подрядчиком Заказчику исполнительной документации и выполненных объемов работ по акту приемки работ и составляет 3 года.

11.3. Если в течение гарантийного периода выявится, что выполненные работы имеют дефекты, которые являются следствием некачественного выполнения работ Подрядчиком, то стороны составляют рекламационный акт, где в обязательном порядке фиксируется дата обнаружения дефекта и согласовывается дата его устранения. Срок беспрерывной гарантии продлевается на срок устранения дефектов, если их невозможно устранить немедленно, с даты обнаружения дефекта до его фактического устранения.

Подрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счет в течение согласованного срока.

11.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и сроки их устранения, Подрядчик обязан обеспечить присутствие своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов, либо неприбытия представителя Подрядчика в указанный срок Заказчик составляет односторонний акт.

11.5. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

11.6. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

12. Форс-Мажор

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся природные стихийные бедствия: землетрясения, наводнения, тайфуны, ураганы, штормы, снежные заносы, а также: военные действия, массовые заболевания (эпидемии), препятствующие выполнению условий настоящего Договора, а также распоряжения компетентных органов власти, запрещающие совершать действия, предусмотренные Договором. Указанный выше перечень обстоятельств непреодолимой силы является исчерпывающим.

12.2	Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно в письменной форме известить другую сторону о характере таких обстоятельств, их возможной продолжительности, а также о том, исполнению каких именно обязанностей они препятствуют. Указанное извещение должно сопровождаться подтверждающими документами Торгово-промышленной палаты, в противном случае сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права в дальнейшем ссылаться на непреодолимую силу как на обстоятельство, освобождающее от ответственности. На период действия обстоятельств непреодолимой силы, исполнение сторонами своих обязательств по настоящему Договору приостанавливается.

12.3.	Если по окончании обстоятельств непреодолимой силы, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до начала действия таких обстоятельств, то срок исполнения обязанностей по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, путем подписания Дополнительного соглашения. В противном случае или если эти обстоятельства будут длиться более 90 дней, то любая из сторон вправе отказаться от исполнения Договора полностью или частично и не будет иметь право потребовать от другой стороны возмещения возможных убытков. При этом Подрядчик обязуется немедленно вернуть Заказчику все полученные авансовые неотработанные суммы.

13. Ответственность сторон

13.1. Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Подрядчик несет полную материальную ответственность за последствия, которые могут возникнуть из-за ненадлежащего выполнения им своих обязательств по настоящему Договору.

13.3. За нарушение сроков выполнения работ Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1 % от общей стоимости работ оговоренной в настоящем Договоре, за каждый день просрочки, путем уменьшения стоимости работ при расчете за фактически выполненные работы, но не более 10 % от цены договора

13.4. За нарушение сроков по оплате выполненных работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика выплаты пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа,  но не более 10 % от цены договора

13.5. Уплата неустойки, пени и возмещения убытков не освобождает стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в полном объеме.

13.6. Все положения настоящего Договора обязательны для правопреемников Заказчика и Подрядчика.

- Порядок разрешения споров

  - Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе реализации Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров с обязательным соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров.

14.2. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и по результатам такого рассмотрения        удовлетворить ее (полностью или частично) либо представить другой Стороне, предъявившей претензию, обоснованный (мотивированный) отказ с приложением необходимых подтверждающих документов в течение 10 (десяти) дней с даты получения претензии.

  - Любые споры, вытекающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе, споры о заключении, расторжении, изменении, незаключенности  или недействительности договора, подлежат разрешению в постоянно действующем Третейском суде Белгородской области (Учреждение «Третейский суд Белгородской области», 308002, г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, 131, ОГРН 1033107012256, ИНН 3123093184, официальный сайт: www.trsud31.ru) по правилам установленным Регламентом Третейского суда Белгородской области, единоличным третейским судьей, назначенным председателем суда. Решение третейского суда будет являться окончательным и обязательным для сторон.

15. Прочие условия

15.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной Договора.

В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

15.2. Все дополнения и изменения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

15.3.	Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

15.4. Договор вступает с момента подписания и действует до 31 декабря 2015г.

15.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах.

Приложения:

Приложение №1. Техническое задание

Приложение № 2. График выполнения работ.

Приложение № 3. Стоимость комплекса работ

Приложения № 4. Перечень поставляемого оборудования

Приложения № 5-5.3. Локально-сметные расчеты

13.Реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК | Подрядчик |
| --- | --- |
| ОАО «Теплоэнерго» |  |
| 309507, Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ватутина, 83 |  |
| ИНН/КПП 3128089632/312801001 |  |
| р/с 40702810700030001549 |  |
| к/с 30101810700000000711 |  |
| В Старооскольский ф-л ПАО УКБ «Белгородсоцбанк» ИНН/ КПП 3123004233/312802001(банка) |  |
| БИК 041424711 |  |
| Генеральный директор __________________/А.В. Гончаров М.П. |  |